项目需求书
1、 项目说明
开发内容：
	序号
	项目内容
	★交货期
	单位
	数量
	[bookmark: _Hlk62807223]项目预算
（万元）

	1
	教师智能数据中心项目
	合同签订生效后6个月内完成业务需求整理分析、系统的功能建设并投入实际试运行。（如因不可抗力因素，与需求方协商调整交货期）
	项
	1
	7.1231



2、 项目基本概况
[bookmark: _GoBack]根据学校《关于落实2026年高质量发展重点任务的通知》工作部署，为切实打通教师相关数据孤岛，促进教师数据共享使用，提升教师数字化服务体验，同意启动教师智能数据中心项目建设。主要功能包括教师数据的自动归集和智能化清洗、教师业绩智能化填报与审核、数据需求任务管理和数据视图管理等。
	序号
	模块
	功能项
	说明

	1
	基础平台与 数据对接
	数据中台模型设计
	1. 梳理 86 张业务表的主表、作者子表、状态字段、逻辑删除与外键关系。
2. 设计统一审计/审批字段（CJR/CJSJ/SPR/SPZT 等）。
3. 为后续聚合、流程追溯、佐证材料留存打底。

	
	
	后台接口设计
	1. 设计教师端、部门管理端、系统管理端三端接口边界。
2. 明确分页查询、详情聚合、草稿保存、审批动作、导入导出等接口口径。
3. 统一接口命名、状态码、返回字段与 JWT 鉴权交互方式。

	
	
	教师数据中台同步
	1. 对接学校教师基础数据与科研/教务/人事/学工系统单向同步能力。
2. 同步教职工主数据、部门专业映射、账号预建基础信息。

	
	
	佐证文件与安全下载体系
	1. 建立佐证材料/附件上传、引用、下载能力
2. 文件类型白名单、大小限制、下载审计与权限校验

	
	
	数据清洗
	1.从绩效系统将数据清洗到数据中心
2.从职称系统将数据清洗到数据中心
3.后续新增业务系统的数据清先工作

	2
	元配置引擎与 动态表单
	字段元配置推断引擎
	1. 从 information_schema 读取字段定义，自动推断表单控件类型。
2. 解析注释枚举、固定字典匹配（性别/政治面貌/民族/学历学位）。
3. 支持「表.字段」级精确覆盖，实现零硬编码表单。

	
	
	动态表单与校验
	1. 前端按元数据动态渲染录入表单、隐藏系统字段、自动回填工号。
2. 必填/枚举/日期/数字等前端校验，与后端字段安全过滤呼应。
3. 适配全部 86 张表，无需逐表写死表单。

	
	
	通用 CRUD 服务
	1. 一套通用增删改查适配所有业务表，分页/关键字/状态过滤。
2. 权限内嵌：教师仅操作本人提交，已审记录不可改删，驳回回流待审。
3. 逻辑删除、主键生成、审计字段自动注入。

	3
	业务录入与 审批流程
	教师业绩上报
	1. 教师自录 A 类业绩表，草稿/提交/撤回，本人数据隔离。
2. 我的数据中心、我的数据多业务下拉与待办提示。
3. 提交后进入「待审」状态，等待部门审批。

	
	
	部门专录与直录
	1. B 类专录（处分/考核/教学事故）直接生效并记审批人留痕。
2. C 类直录（教职工信息/班主任带班）无审批入库。
3. 跨部门拒绝、操作日志与状态管理。

	4
	Excel 批量 导入导出
	导入解析与入库
	1. 按字段元数据生成中文表头导入模板。
2. 上传→校验→预览（不入库）→事务批量入库，逐行成功失败统计。
3. 写入导入批次历史，D 类外部表禁止导入。

	
	
	数据导出
	1. 表数据导出 Excel，表头中文化、双行（标签+字段码）。
2. 教师只导自己、部门只导本部门、上限行数控制。
3. 列宽自适应与文件名规范化。

	5
	佐证材料 智能识别
	视觉识别与字段抽取
	1. 对接 DeepSeek 视觉模型，字段驱动抽取证书/聘书/获奖证明信息。
2. 把目标表字段标签+枚举喂给模型，全部 A 类表自动适配。
3. 识别失败静默降级为内置模拟识别，保证流程不中断。

	6
	教师数据画像
	职称画像
	1. 聚合教师学历/教学/科研/考核/奖惩全量数据。
2. 使用大模型分析老师数据和职称制度,给老师提供分析和建议

	7
	视图管理
	部门视图
	1. 根据部门提出的需求创建关联后台数据的视图

	
	
	老师视图
	1.根据学院提出的需求创建关联后台数据的视图,

	8
	系统管理
	用户与组织管理
	1. 用户增删改查、分页过滤、重置密码、启用停用、软删除。
2. 角色-部门一致性校验，不能停用/删除当前账号。
3. 从教职工表批量同步建账、部门字典维护。

	9
	运行和维护
	系统正常运行和维护
	1.一期上线后的运行保障、问题响应、小幅优化与数据治理支持。
2.与新上线的学工，教务，人事，科技系统进行数据标准和附件系统进行对齐



三、系统要求
1.系统维护
项目自系统上线试运行之日起提供1年技术支持，年度累计投入维护工作不低于7个工作日，主要涵盖系统运行Bug修复、WeLink接口适配更新(含API版本升级)、通讯录同步异常排查及基础权限配置指导，工作日内及时响应处理各类问题，保障平台全年稳定运行。
2.技术要求
后端采用 Node.js +Express 框架，数据库采用MongoDB,缓存采用 Redis;PC管理后台采用Vue3+Element Plus;WeLink嵌H5端采用 Vue 3+ Vant 4;系统采用 JWT鉴权，所有数据传输须经HTTPS加密;提供完整的Swagger接口文档及部署文档:代码须纳入版本控制(Git)，交付时提交完整源代码仓库。

